**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

**на 1 января 2020 г.**

|  |
| --- |
| Коды  Дата |
| 17.02.2020 |
|  |

Наименование организации **Администрация муниципального образования «Старомоньинское»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно-энергетических ресурсов** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **Единицы измерения.** |
| **план** | **факт** | **отклонение** | **план** | **факт** | **отклонение** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников уличного освещения и замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники | Бюджет Малопургинского района | 83,57094 | 83,57094 |  | 100000 | 107585 |  | кВт\*ч |  | 31,340 |  |
| 3 | Текущий ремонт, обслуживание системы уличного освещения (Демонтаж и монтаж пятого провода в д. Быстрово по улицам Центральная, Заречная, Теплякова  Сборка и установка группы учета в д. Быстрово  Установка светильников в д. Быстрово по улицам Центральная, Заречная, Теплякова;  Сборка и установка группы учета в д. Старая Монья по улице Октябрьская.  Установка светильников в д. Старая Монья по улице Октябрьская.  Демонтаж пятого провода в д. Старая Монья по улице Октябрьская) | Бюджет МО | 29,957 | 29,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технологическое присоединению объекта (д. Верхняя Иж-Бобья, ул. Центральная, д. № 22г) к распределительным электросетям | Бюджет МО | 10,82915 | 10,82915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Технологическое присоединению объекта (д. Итешево, ул. Центральная, д. № 9а) к распределительным электросетям | Бюджет МО | 10,82915 | 10,82915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | | **Х** | **135,18624** | **135,18624** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поддержание автомобиля в технически исправном состоянии | Бюджет МО | 15,0 | 15,0 |  | 100 | 195.92 |  | л | 7 | 7,95925 |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | | **Х** | **15,0** | **15,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплекс мероприятий по утеплению оконных проемов[[1]](#endnote-1) | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | Х | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | **Х** | **150,18624** | **150,18624** |  |  |  |  |  |  | 39,29925 |  |

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Глава муниципального образования «Старомоньинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Сергеев

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" февраля 2020 год

1. Утепление оконный проем из подручных (остаточных) материалов в Администрации муниципального образования «Старомоньинское» [↑](#endnote-ref-1)