**Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.**

В рамках исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Малопургинский район» на 2015-2020 годы и плановый период до 2024 года» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1. Проведены работы по замене светильников за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики в д. Гожня, с. Бураново, с. Ильинское, с.Яган и в количестве 96 шт. на сумму 389 228 тыс. рублей.
2. Проведены мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и постановка их на учет, используемых для передачи энергетических ресурсов: газовые сети. 6 объектов: с. Малая Пурга, с. Пугачево, д. Среднее Кечево, с. Норья,
3. Восстановлено уличное освещение автодороги Малая Пурга - Агрыз протяжённостью 850 метров.
4. В рамках модернизации муниципальных электрических сетей построены и реконструированы электрические сети в с. Бураново (замена двух КТП 160 кВА), в с. Малая Пурга (Модернизация ЗТП -48),и д. Миндерево (модернизация КТП), Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 34, поч. Постольский ( 2этап). Проведены работы по устройству уличного освещения в с. Малая Пурга: построено 507 метров сетей уличного освещения по ул. Октябрьская, установлено 18 светильников, д. Гожня построено 980 метров сетей уличного освещения, установлено16 светильников на общую сумму 6,461 млн. рублей.