ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования «Бобья-Учинское»

от 25 февраля 2020 года                                                                                  № 09

д. Бобья-Уча

О проведении подготовительных мероприятий к паводку 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бобья-Учинское», Администрация муниципального образования  «Бобья-Учинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для организации и проведения подготовительных мероприятий к паводку 2020 года создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Захаров Ю.Н. – Глава муниципального образования «Бобья-Учинское», председатель комиссии,

Селивестров В.А. –  директор ООО «Молния»,

Иванов В.М. –  руководитель КХ «Герд»,

Сорокина С.А. – директор МОУ СОШ д. Бобья-Уча,

Лошкарева З. В. – староста д. Черношур,

Кузьмин П. Г.  – заведующий отделением  ООО «Первый май» в  д. Гужношур,

Возняков М. В. – староста д. Сырьезшур,

Арсентьев А. В. – староста д. Гужношур.

2.Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий  Администрации муниципального образования «Бобья-Учинское» на 2020 год.

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Бобья-Учинское»                                                                  Ю.Н. Захаров

Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Бобья-Учинское» от 25 февраля 2020 года  № 09

«О проведении подготовительных

мероприятий к паводку 2020 года»

План противопаводковых мероприятий

Администрации МО «Бобья-Учинское» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение | Время выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обследования ГТС | Глава МО | до 10 марта |  |
| 2 | Организация круглосуточного дежурства по контролю подъема воды в реках и прудах | Глава МО, старосты населенных пунктов | С момента начала обильного снеготаяния |  |
| 3 | Организация ежедневного доклада о прохождении паводка к 10.00 часам в диспетчерскую службу Администрации района | Глава МО | С момента начала обильного снеготаяния |  |
| 4 | Доведение памяток до населения по действиям в предпаводковый и паводковый периоды | Председатели уличкомов и старосты | С 05 марта |  |
| 5 | Провести проверку всех стоков отверстий в мостах, своевременно производить их прочистку | Старосты населенных пунктов | По мере необходимости |  |
| 6 | Привести в готовность аварийные бригады, технику | Руководители: ООО «Молния» В.А. Селивестров, КХ «Герд» Иванов В.М., | До 12 марта |  |
| 7 | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления | Руководители: ООО «Молния» В.А. Селивестров, | До паводка |  |
| 8 | Пруд д. Печкес: сброс уровня пруда на 0.5 м | Глава МО | До 12 марта |  |
| 9 | Пруд Илья вуко д. Бобья-Уча: расчистить подъезные пути, очистить водопропускной створ | КХ «Герд» Иванов В.М., Глава МО | До 12 марта |  |

___________________________