ИТОГИ

Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой

воды в соответствие с установленными требованиями по муниципальному образованию «Бурановское» в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые мероприятия | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | МУП «Управляющая компания в ЖКХ», Глава МО | Выполнено |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | Ежеквартально | МУП «Управляющая компания в ЖКХ»,  | Выполнено, декабрь 2019 г. |
| 3 | Ремонт сетей водопровода | По мере необходимости в течение года | МУП «Управляющая компания в ЖКХ» | Выполняется по мере необходимости |
| 4 | Ремонт старых водозаборных колонок | По мере необходимости в течение года | МУП «Управляющая компания в ЖКХ» | Выполняется по мере необходимости |
| 5 | Благоустройство родников: уборка территории родников; сбор мусора; ремонт (установка) ограждений | По мере необходимости в течение года | Глава МО | Проведены субботники |
| 6 | Размещение сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам, на официальном сайте в сети «Интернет» | 1 раз в год | Ведущий специалист-эксперт | Выполнено.  |