|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена Постановлением  администрации МО «Малопургинское» от 11.02.2021 года № 04, с изменениями внесенными  Постановлением администрации МО «Малопургинское» от 21.06.2021 № 27 |

ПРОГРАММА

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕМННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «МАЛОПУРГИНСКОЕ»

НА 2018-2024 ГОДЫ

с. Малая Пурга

**Программа «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования «Малопургинское» на 2018-2024 годы»**

Паспорт программы

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Малопургинское» на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малопургинское» на 2018-2024  годы |
| Основание для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации;  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  -Постановление правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;  - Приказ Минстроя РФ от 06.04.2017г №691 Методические рекомендации по подготовке государственных (муниципальных) программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022г.»  -Приказ Минстроя РФ от 21 декабря 2017 года № 1696/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Малопургинское» |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Малопургинский район», юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. |
| Цели программы | повышение комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий села Малая Пурга. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Малопургинское» |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий МО «Малопургинское», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в селе Малая Пурга;  -формирование инструмента общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. кв.м.; 2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты; 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Малопургинское»), проценты; 4. количество благоустроенных общественных территорий, единиц; 5. площадь благоустроенных общественных территорий, га; 6. доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, проценты, кв.м.; 7. площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м; 8. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 9. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы; 10. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 11. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий  **В 2018 году**. Всего - **2363,5** тыс. руб., из них  Федеральный бюджет –1806,4 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР –423,8 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» -98,8 тыс. руб.  За счет иных источников - 34,5 тыс. руб.  **В 2019 году**. Всего – **2771,1** тыс. руб., из них  Федеральный бюджет –2517,6 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР –77,9 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» -175,6 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  **В 2020 году**. Всего – **9337,6** тыс. руб., из них  Федеральный бюджет –2118,5 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР –65,5 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» -7153,6,0 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  **В 2021 году**. Всего – **2224,3**тыс. руб., из них  Федеральный бюджет – 1844,9 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР – 57 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» - 322,4 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  **В 2022 году**. Всего – **2133,0** тыс. руб., из них  Федеральный бюджет – 2030,2 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР – 63,8 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» - 39,0 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  **В 2023году.** Всего - **2264,3** тыс. руб., из них  Федеральный бюджет – 2158,5 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР – 66,8 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» - 39,0 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  **В 2024году.** Всего - **2264,3**тыс. руб., из них  Федеральный бюджет – 2158,5 тыс. руб.  Субсидии из бюджета УР – 666,8 тыс. руб.  Бюджет МО «Малопургинское» - 39,0 тыс. руб.  За счет иных источников - 0 тыс. руб.  Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального образования и средств субсидии подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации программы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий на территории села Малая Пурга, повышение уровня ответственности населения за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения.  Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. |

**1. Характеристика состояния сферы деятельности.**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из этапов, предшествующим разработке мероприятий, является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории муниципального образования «Малопургинское», определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования «Малопургинское» в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта многоквартирных домов, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

В муниципальном образовании насчитывается 49 многоквартирных домов общей площадью 41,89 тыс. кв. м, 30 дворовых территорий общей площадью 111,9 тыс. кв. м. Основная часть домов построена более 30 лет назад. 32 многоквартирных дома находятся в управлении управляющей организации ООО УК «Велидия», 17 домов управляются непосредственно самими собственниками жилья.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Анализ сферы благоустройства в селе Малая Пурга показал, что в последние годы работа по благоустройству дворовых территорий практически не производилась, кроме как при введении в эксплуатацию новых многоквартирных домов и проведения работ по благоустройству за счет средств собственников жилья.

На 11 дворовых территориях многоквартирных домов установлено детское игровое оборудование, большинство из которых изготовлено самими собственниками МКД. Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов произведен и имеет надлежащее состояние у 9 дворовых территорий, или 30%.

Благодаря реализации в 2017 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Малопургинское» проведены работы по благоустройству дворовых территорий и ремонт проездов к территориям шести многоквартирных домов.

В то же время в вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем:

- отсутствие межевания придомовых территорий и определения границ дворовой территории и территории общего пользования поселения;

- отсутствие оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО;

- отсутствие парковок для транспорта и в следствии чего хаотичная парковка на территориях дворов и газонах;

- отсутствие освещения придомовой территории;

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (дети, маломобильные группы населения, пенсионеры и т.д.).

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач.

Формирование четких границ и передача в собственность жителей прилегающей территории к многоквартирным домам позволит ответственно относится к необходимости благоустройства территории самих жителей и управляющих организаций.

Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПИН и действующего законодательства позволит осуществлять организованный сбор и вывоз ТКО.

Локализация парковок будет способствовать освобождению территорий перед окнами домов, подъездов, дворовых территорий и газонов от транспорта, что способствует проезду транспорта оперативных и коммунальных служб.

Организация функционального освещения территории позволит повысить безопасность на дворовой территории.

Организация детских игровых и спортивных площадок, мест для тихого отдыха создание без барьерной среды для мало мобильных граждан позволит проводить время для всех слоев населения.

Пространство дворовых территорий ограничено, и в каждом случае требуется делать выбор между тем или иным решением только совместно с жителями.

Также не соответствует современным требованиям территории общественного пользования, так как принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы.

Общественные территории - это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

На территории села Малая Пурга имеется 71 улица протяженностью 49,57 км., тротуары протяженностью –8,59 км. по ул. Лесной, ул. Труда, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Парковая. Имеется три лесопарковые зоны общей площадью- 51490 м2.

Проблемы общественных территорий:

-состояние и развитие парков, скверов, набережных;

-отсутствие качественных зон отдыха;

-неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

-отсутствие инфраструктуры для различных групп населения;

-засоренность территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

3) обеспечение уличного освещения;

4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений);

5) оборудование автобусных остановок;

6) установка указателей с наименованиями улиц;

7) озеленение;

8) установка скамеек, урн;

9) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий, территорий собственников.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояний дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

В решении проблем по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Таким образом, благоустройство должно включать в себя:

1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

б) дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- расчистка прилегающей территории.

2) благоустройство общественных территорий.

Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования производится в соответствии с дизайн-проектом.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Таблице 1. Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения** | | | |
| **№ п.п.** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Стоимость за ед. изм., руб.\*** |
|  | **Проезды** |  |  |
| **1** | **Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части** | **1тн** | [**10 946,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'1'!A1) |
| **2** | **Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см** | **1000м2** | [**529 844,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'2'!A1) |
| **3** | **Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см** | **1000м2** | [**650 951,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'3'!A1) |
| **4** | **Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см** | **1000м2** | [**590 598,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'4'!A1) |
| **5** | **Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б** | **100т** | [**546 492,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'5'!A1) |
| **6** | **Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д** | **100т** | [**511 997,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'6'!A1) |
| **7** | **Устройство выравнивающего слоя из песка** | **100м3** | [**115 016,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'7'!A1) |
| **8** | **Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки** | **100м3** | [**54 566,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'8'!A1) |
| **9** | **Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная** | **100м3** | [**244 668,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'9'!A1) |
| **10** | **Устройство подстилающего слоя из ПГС** | **100м3** | [**183 890,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'10'!A1) |
| **11** | **Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200** | **100м3** | [**418 722,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'11'!A1) |
| **12** | **Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100м3** | [**146 645,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'12'!A1) |
| **13** | **Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика** | **100м3** | [**72 277,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'13'!A1) |
|  | **Земляные работы** |  |  |
| **14** | **Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта** | **1000м3** | [**283 816,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'14'!A1) |
| **15** | **Планировка земляного полотна** | **1000м2** | [**1 533,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'15'!A1) |
|  | **Тротуары** |  |  |
| **16** | **Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре** | **1тн** | [**10 946,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'16'!A1) |
| **17** | **Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **1000м2** | [**42 512,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'17'!A1) |
| **18** | **Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар** | **100м3** | [**115 016,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'18'!A1) |
| **19** | **Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200** | **100м3** | [**415 545,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'19'!A1) |
| **20** | **Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см** | **1000м2** | [**578 428,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'20'!A1) |
| **21** | **Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см** | **1000м2** | [**720 407,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'21'!A1) |
| **22** | **Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см** | **1000м2** | [**587 844,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'22'!A1) |
| **23** | **Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см** | **1000м2** | [**732 205,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'23'!A1) |
| **24** | **Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см** | **1000м2** | [**695 313,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'24'!A1) |
|  | **Бордюрные камни** |  |  |
| **25** | **Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100 п.м.** | [**38 073,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'25'!A1) |
| **26** | **Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100 п.м.** | [**37 746,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'26'!A1) |
| **27** | **Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100 п.м.** | [**36 233,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'27'!A1) |
| **28** | **Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень)** | **100 п.м.** | [**116 960,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'28'!A1) |
| **29** | **Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень)** | **100 п.м.** | [**106 659,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'29'!A1) |
| **30** | **Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня)** | **100 п.м.** | [**65 450,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'30'!A1) |
| **31** | **Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100 п.м.** | [**36 492,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'31'!A1) |
| **32** | **Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **100 п.м.** | [**35 927,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'32'!A1) |
| **33** | **Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень)** | **100 п.м.** | [**84 412,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'33'!A1) |
| **34** | **Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня)** | **100 п.м.** | [**61 233,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'34'!A1) |
| **35** | **Резка бордюра БР100.30.18** | **1шт.** | [**192,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'35'!A1) |
| **36** | **Резка бордюра БР100.30.15** | **1шт.** | [**138,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'36'!A1) |
| **55** | **Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного** | **100м3** | [**325 140,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'55'!A1) |
| **56** | **Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм** | **км** | [**3 148 262,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'56'!A1) |
| **57** | **Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм** | **км** | [**5 422 088,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'57'!A1) |
| **58** | **Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора** | **1000пм** | [**579 931,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'58'!A1) |
| **59** | **Нарезка продольных водоотводных канав** | **100м3** | [**24 215,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'59'!A1) |
| **60** | **Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона** | **1000м2** | [**52 097,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'60'!A1) |
| **65** | **Разборка бетонных конструкций** | **1 м3** | [**4 417,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'65'!A1) |
| **66** | **Демонтаж металлического ограждения** | **100пм** | [**18 587,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'66'!A1) |
| **67** | **Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения)** | **100пм** | [**31256,00**](file:///C:\Users\Personal\Desktop\Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'67'!A1) |

Для включения мероприятий (работ) в программу все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Малопургинское» на 2018-2024 годы» необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения привлекательности села для гостей и развития предпринимательства.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а так же с учетом предложений заинтересованных лиц. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинское» от 06.07.2017 г. №39. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в селе Малая Пурга, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинское» от 29.06.2017 № 38;

-проведение общественных обсуждений в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной Программы, утвержденного постановлением Администрации МО «Малопургинское» от 20.09.2017 № 56.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинское» от 06.07.2017г. №39.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении территории подлежащей благоустройству в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

-проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной Программы, утвержденного постановлением Администрации МО «Малопургинское» от 20.09.2017 № 56;

-рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малопургинское»» общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу общественной территории, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинское» от 29.06.2017 № 38;

-разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования, включение общественных территорий в лист голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с Порядком проведения голосования по отбору общественных территорий и подведение итогов такого голосования, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинское» от 28.12.2017 № 85;

-проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, результаты которого отражены в сводном итоговом протоколе.

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Малопургинское».

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села, увеличить площадь озеленения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую современную среду для проживания граждан.

**2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития МО «Малопургинское» в сфере реализации программы.**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район» от 18 декабря 2014 года № 22-2-233, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью данной Программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий села Малая Пурга.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

-обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

### **3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках программы целей и задач, обоснование их состава и значений**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

- Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.04.2017 года № 691;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» до 2025 года.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. кв.м.; Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Малопургинское»;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;
3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Малопургинское»), проценты;
4. количество благоустроенных общественных территорий, единиц;
5. площадь благоустроенных общественных территорий, га.;
6. доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий на территории села Малая Пурга, проценты, кв.м.;
7. площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м.;
8. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли;
9. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;
10. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли;
11. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы.

Показатели характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов и направлен на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Сроки (этапы) реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

### **5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы**

В рамках программы осуществляются основные мероприятия:

1. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территории многоквартирных домов)
2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Малопургинское»;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лици утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «Малопургинское» в план реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Малопургинское»;

- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Малопургинское», на территории которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем.

1. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Малая Пурга, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лици утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «Малопургинское» в план реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Малопургинское»;

- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Малопургинское», на территории которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

4. Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета.

В ходе реализации мероприятия проводится:

-согласование актов приемки работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика, уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме и Администрации МО "Малопургинское».

1. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

Реализация мероприятия предполагает:

- информирование граждан о муниципальной программе, проводимых мероприятиях по муниципальной программе, в том числе, посредством размещения информации на странице администрации муниципального образования «Малопургинское», размещенной в разделе «Муниципальные образования», официального сайта муниципального образования «Малопургинский район»;

-софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- утверждением Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в муниципальном образовании «Малопургинское» (Приложение №7);

- обсуждение муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, в том числе, посредством размещения информации на странице администрации муниципального образования «Малопургинское», размещенной в разделе «Муниципальные образования», официального сайта муниципального образования «Малопургинский район». Возможность направления предложений, в том числе, в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение возможности голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в том числе, в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом.

В ходе реализации мероприятия проводится:

-анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

-рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среда» на территории муниципального образования «Малопургинское» на 2018-2024 года.

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

1. Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустроенным с привлечением средств федерального бюджета.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- согласование актов приемки работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика и Администрации МО «Малопургинское».

8. Организация заседаний общественной комиссии.

В ходе реализации мероприятия проводится:

-организация работы общественной комиссии;

-размещение протоколов заседания общественной комиссии на официальном сайте муниципального образования «Малопургинское».

9. Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

В ходе реализации мероприятия организуется работа по освещение реализации мероприятий программы в СМИ, проводится работа по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ.

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении № 2 к программе.

**6. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей программы.**

Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Малопургинское».

С собственниками жилых помещений осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает муниципальное образование «Малопургинское».

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

Включение в соглашение между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики и Администрацией муниципального образования «Малопургинское» о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики условия об обязательном установлении минимального 3-х летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидий из бюджета Удмуртской Республики, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ- 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, вк5люченных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Малопургинское» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования «Малопургинское» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018-2024 годы составит 23358,1 тыс. рублей, по источникам финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 1806,4 | 2517,6 | 2118,5 | 1844,9 | 2030,2 | 2158,5 | 2158,5 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики, тыс.руб. | 423,8 | 77,9 | 65,5 | 57,0 | 63,8 | 66,8 | 66,8 |
| Бюджет муниципального образования «Малопургинское», тыс.руб. | 98,8 | 175,6 | 7153,6 | 322,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Средства собственников жилых помещений, иных заинтересованных лиц, тыс.руб. | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, тыс.руб.: | 2363,5 | 2771,1 | 9337,6 | 2224,3 | 2133,0 | 2264,3 | 2264,3 |

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Приоритетным является распределение денежных средств: не менее 75 % на благоустройство общественных территорий и 25 % на благоустройство дворовых территорий.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета МО «Малопургинское» представлено в Приложении 3 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 4 к программе.

Необходимо отметить, что для финансирования мероприятий, в рамках Программы к иным источникам относятся:

* средства собственников помещений многоквартирных домов, привлекаемым для финансирования мероприятий.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий согласно приложению 7 к Программе.

* внебюджетные источники, привлекаемые для финансирования мероприятий в рамках программы средства организаций и лиц, способствующих на добровольной и безвозмездной основе развитию благоустройства общественных территорий.

**8. Анализ рисков и описание мер управления рисками.**

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

1 . Финансовые и экономические риски:

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций и средств собственников многоквартирных домов на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению риском:

* мониторинг целевого использования бюджетных средств;
* развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;
* корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинское» на период до 2025 года.

2. Административные риски.

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы. Меры по управлению риском:

* выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;
* обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

* изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;
* невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

3. Социальные риски

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Меры по управлению риском:

* широкое информирование мероприятий по благоустройству;
* привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;
* привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы, невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

1. **Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации.**

Результатом реализации программы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий на территории села Малая Пурга, повышение уровня ответственности населения на территории МО «Малопургинское» за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения.

Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств на территории МО «Малопургинское».

10. Форма участия и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройстве в форме трудового и (или) финансового участия.

При реализации мероприятий программы приветствуется возможность участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн, иные виды работ). Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

- финансовое участие;

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- участие волонтерских, студенческих строительных отрядов.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность физических лиц (граждан), юридических лиц- собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, имеющее социально полезную направленность, не требующую специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы).

Под формой финансового участия физических лиц (граждан) и юридических лиц понимается доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. При этом доля их финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 9% от стоимости работ, а в выполнении дополнительного перечня работ не менее 20% от стоимости выполнения работ.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии:

- принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечен6ие доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации).

- при наличии государственного кадастрового учета земельного участка дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.

11. Адресный перечень

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы приведен в приложении 6 к Программе, и данный перечень утверждается Постановлением Администрации МО «Малопургинское» на соответствующий год с учетом решения общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству утверждается в соответствии с приложением 6 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

Формирование адресного перечня объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет указанных лиц осуществляется не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Малопургинское».

Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве должно быть проведено не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории.

12. Право муниципального образования исключать из перечня дворовые и общественные территории.

Муниципальное образование имеет право не позднее последнего года реализации федерального проекта:

- исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих физический износ более 70 процентов основных конструктивных элементов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования при условии одобрения такого решения на общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды »;

- исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственниками помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами предоставления субсидий и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на общественной комиссии, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие благоустройству не позднее последнего года реализации Программы в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия, подлежат государственному кадастровому учету. При отсутствии кадастрового учета указанного земельного участка возможно ее исключение или перенос сроков выполнения из адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству, при условии постановки на кадастровый учет земельного участка и одобрения такого решения на общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ».

13. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-степень достижения целевых показателей Программы;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

-степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий Программы позволит:

-повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий села Малая Пурга;

-увеличить вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Малая Пурга;

-получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами, от реализации мероприятий.