Приложение 4

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

Муниципальное образование «Малопургинское»

на 2019 - 2023 годы

**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения**

**и повышения энергетической эффективности на 1 января 2021 г.**

|  |
| --- |
| Коды  Дата |
| 26.03.2021 |
|  |

Наименование организации Администрация МО «Малопургинское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | Единицы измерения. | |
| план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выполнение энергосервисных мероприятий по замене светильников уличного освещения сроком на 6 лет | Внебюджетные средства | 9104,9 | 6737,6 | -2367,3 | 196,3 | 141,63 | -57,67 | тыс.  кВтч. | | 1062,3 | 1371,5 | 309,2 |
| 2 | Замена светильников с ртутными лампами на энергосберегающие в здании администрации | внебюджетные средства | 68,0 | 0 | -68,0 | 10 | 5,35 | -4,65 | тыс. кВтч. | | 61,0 | 36,9 | -24,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | Х | 9104,9 | 6737,6 | -2367,3 | 196,3 | 141,63 | -57,67 | X | 1062,3 | | 1371,5 | 309,2 |
| Итого по мероприятию | | Х | 68,0 | 0 | -68,0 | 10 | 5,35 | -4,65 | X | 61,0 | | 36,9 | -24,1 |
| Всего по мероприятиям | |  | 9172,9 | 6737,6 | -2435,3 | 206,3 | 146,98 | -62,32 |  | 1123,3 | | 1408,4 | -285,1 |

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Глава МО «Малопургинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Л.А. Логинова

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.