**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

**на 1 января 2021 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коды |
|  |  |
| Дата  | 01.02.2021 |

Наименование организации **Администрация муниципального образования «Старомоньинское»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | **Экономия топливно-энергетических ресурсов** |
| --- | --- | --- | --- |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **количество** | **Единицы измерения** |
| **план** | **факт** | **отклонение** | **план** | **факт** | **отклонение** | **план** | **факт** | **отклонение** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы[[1]](#footnote-1) | Бюджет МО | 1,890 | 1,890 | Нет | 200 | -402 | есть | кВт/ч | 1,138 | -1,3 | есть |
| **ИТОГО по мероприятию**  | **Х** | **1,890** | **1,890** | Нет  | 200 | -402 | есть | кВт/ч | 1,138 | -1,3 | есть |
| 2 | Комплекс мероприятий по утеплению оконных проемов[[2]](#footnote-2) | - | 0 | 0 | Нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс мероприятий по замене старых деревянных оконных конструкций на новые пластиковые окна | Пожертвования граждан  | 12,0 | 12,0 | Нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х | 12,0 | 12,0 | Нет |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | **Х** | **13,89** | **13,89** | Нет  |  |  |  |  |  |  |  |

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы  | 147,41794 | 147,41794 | Нет | X | X | X | X |  |  |  |

Глава муниципального образования «Старомоньинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Сергеев

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" февраля 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Удмурт Элькунысь****Пичи Пурга ерослэн «Вуж Монья»****Муниципал кылдэтлэн администрациез**-----------------------------------------------------**Администрация муниципального****образования «Старомоньинское»****Малопургинского района****Удмуртской Республики****ИНН/КПП 1816005220/182101001****ОГРН 1061821001296****ул. Октябрьская, д. № 21А, д. Старая Монья, 427827****телефон (34138) 6-71-41, факс 6-71-41****mostaromonjinskoe@yandex.ru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **от**  |  | **№** |  |
| **На №** |  | **от** |  |

 |  |
|  |  |

**СПРАВКА**

к Отчету о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2021 г.

В ходе анализа п. 1 Отчета выяснено, что, несмотря на полную замену ламп накаливания на энергосберегающие, существенной экономии (сбережения) не выявлено.

К примеру, сравнив 8 месяцев 2019 года (май-декабрь) и аналогичный период 2020 года: в первом израсходовано 944 кВт/ч, в 2020 году – 1346 кВт/ч, что на 402 кВт/ч больше. Соответственно, в денежном выражении ощутимая разница. Если в 2019 году уплачено 5847,46 рублей, за аналогичный период 2020 года – 7161,97 рублей, что 1320,51 рубль больше.

Скорее всего, это связано с тем, что в весенне-летний период, когда идет процесс отключения отопления и до включения (в осенний период), при сравнительно низких температурах на улице, в здании становится холодно. Поэтому иногда вынужденно включаются обогреватели, которые, как мы знаем, расходуют много энергии.

Несмотря на это, мы все-таки ставим себе план: экономия топливно-энергетических ресурсов и в натуральном и денежном выражении.

**Глава муниципального образования**

**«Старомоньинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Сергеев**

1. Дополнительный отчет см. в справке [↑](#footnote-ref-1)
2. Утепление оконных проемов произведено собственными силами из подручных (остаточных) материалов в Администрации муниципального образования «Старомоньинское» [↑](#footnote-ref-2)