Администрация муниципального образования

«Малопургинский район»

СОГЛАСОВАНО:				   УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра          		    Глава Администрации

транспорта и дорожного хозяйства           МО «Малопургинский район»

Удмуртской Республики

Ю.А. Башкова      			 Л.И.Шишкин

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

на открытый аукцион

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги местного значения в соответствии с проектной документацией : «Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе»

с.Малая Пурга

2011г.

РАЗДЕЛ 21.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

с.Малая Пурга                                                                                                    		         «       »             20       г.

Администрация муниципального образования «Малопургинский  район», далее именуемое Заказчик,  в лице 					, действующего на основании 								, с одной стороны,  и                  , далее именуемое Подрядчик, в лице                                   , действующего на основании            ,с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам открытого аукциона (протокол №             от                      ), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги местного значения в соответствии с проектной документацией : «Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе» (далее – автомобильная дорога) , а Заказчик берет на себя обязательства принять указанные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1., в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

Объем выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги устанавливается в Графике производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет                               (                              )  рублей, в том числе возвратные суммы 			 руб. и включает НДС и все расходы связанные с выполнением работ.

2.2. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) фактически выполненных работ по настоящему Контракту в установленные настоящим Контрактом сроки за счет субсидии из федерального бюджета и субсидии из бюджета Удмуртской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на текущий период.

Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3.Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в течение  30  календарных дней с момента подписания последним актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуры.

3. Сроки выполнения работ

3.1. В течение 7 (семи) календарных дней, с момента передачи проектной документации (далее-Проект), Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику для согласования проект производства работ и календарный график, определяющие календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ в части выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги.

При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам, в т.ч. и по срокам, Подрядчик  вносит в них изменения в установленный Заказчиком срок.

3.2. Срок выполнения работ: начало –15.06.2011г.

окончание – до 18.07.2011г.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта передает Подрядчику по акту утвержденный Проект.

4.2. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и применяемых материалов.

4.4. В установленном порядке Заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ и услуг в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Проектом) видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги (Приложение № 2 к настоящему Контракту), с оформлением двустороннего акта.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Проектом) видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

5.2. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению технической, экологической и иной безопасности при выполнении работ, в том числе безопасности дорожного движения на участке выполнения работ по настоящему Контракту.

5.3. Подрядчик обязуется на основании и в соответствии с утвержденным и переданным ему в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Контракта, Проектом в установленный настоящим Контрактом срок, разработать за свой счет необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту: календарный график производства подрядных работ, проект производства работ, рабочие чертежи и другую технологическую документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

5.4. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля  (в соответствии с положениями  СНиП12-01-2004).

6. Сдача и приемка работ

6.1. По завершении выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение.

6.2. В течение 2 (двух) дней с даты получения извещения, Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы: Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС -3), составленные в количестве 3- экземпляров для Заказчика.

6.3. Подрядчик представляет Заказчику при приемке выполненных работ исполнительную документацию, предусмотренную настоящим Контрактом.

6.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объем, стоимость или качество не соответствует и/или не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, предусмотренной настоящим Контрактом.

6.5. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных работ несоответствия качества выполненных работ стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Проектом и Графиком производства) видам работ и материалам, перечисленным в  Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении дорожных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), акт выполненных работ не подписывается Заказчиком до момента устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

7. Гарантии качества по выполненным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок на автомобильную дорогу и входящие в нее инженерные сооружения, оборудования, материалов составляет:

- по земляному полотну – 8 лет;

- по основанию дорожной одежды - 6 лет;

- по верхнему слою покрытия – 4 года;

- по нижнему слою покрытия – 5 лет;

- по дорожной одежде переходного типа

(покрытие из песчано-гравийной смеси) – 2 года;

- по водопропускным трубам – 6 лет;

- по обустройству дороги и подходов – 5 лет;

- разметка проезжей части – 6 мес.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (в соответствии с условиями Приказа Министерства транспорта РФ от 25.07.1994 года № 59).

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п.7.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

8. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

8.2. За нарушения сроков выполнения работ, определенных настоящим Контрактом, Подрядчик  уплачивает  Заказчику  пеню из расчета  1 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных п.п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Контракта за каждое допущенное нарушение. В случае выявления не целевого использования денежных средств Подрядчиком, Заказчик вправе наряду с применяемыми штрафными санкциями, приостановить финансирование по настоящему Контракту до полного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Если в ходе проведения проверок будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от должного исполнения обязательств или устранения недостатков.

8.6. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие не обеспечения условий безопасного дорожного движения на участке производства работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

8.7. В случае выявления нарушений обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика, Заказчик составляет Акт с указанием конкретных видов нарушений, сроков, в который Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения. Акт о выявленных нарушениях по настоящему Контракту направляется в адрес Подрядчика. При наличии возражений по Акту, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней направить в адрес Заказчика свои возражения в письменной форме. В случае отсутствия письменных возражений со стороны Подрядчика, считается, что указанные в Акте нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме. При наличии возражений со стороны Подрядчика по указанным в Акте нарушениям, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 10.3. настоящего Контракта.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно - политических конфликтов в зоне выполнения работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы реконструкции автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если стороны не смогут в течение 10 (десяти) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п.10.3. настоящего Контракта.

10. Особые условия

10.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

11.Срок действия Контракта

11.1.   Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два – Заказчику, один - Подрядчику.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Администрация МО «Малопургинский район»

Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, пл. Победы, 1

### Подрядчик

Приложения к контракту:

1. График производства работ.

2. Перечень нормативных документов.

Заказчик							Подрядчик

__________________/			 /	                           _______________/		 /

Приложение №1

к муниципальному контракту №

от                    2011г.

|  | График производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Срок выполнения работ |
|  | Реконструкция автомобильной дороги местного значения в соответствии с проектной документацией : «Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе» | км | 1,000 |  |
| I | Подготовка территории строительства |  |  |  |
| 1 | подготовительные работы (разборка сущ. труб) | шт./п.м. | 2/22,10 |  |
| 2 | подземная кабельная линия связи | п.м. | 165 |  |
| 3 | защита сущ-го подземного кабеля по профилю А-А | шт. | 1 |  |
| 4 | воздушная линия связи |  |  |  |
| II | Основные объекты строительства |  |  |  |
|  | Земляное полотно | м3 | 3 407 |  |
|  | укрепление кюветов | м3/м2 | 79,8/265 |  |
|  | Дорожная одежда | м2 | 10 017 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  | С 15.06.2011г. до 18.07.2011г. |
| 1 | стр-во круглой ж.б. трубы отв. 1,0 м | шт/пм | 1/18,69 |  |
| 2 | укрепительные работы у ж.б. трубы отв. 1,0 м | м2 | 34,6 |  |
| 3 | стр-во круглой метал. трубы отв. 0,63 м | шт/п.м. | 1/14,0 |  |
|  | Пересечения и примыкания |  |  |  |
| 1 | устр-во примыкания и односторонних съездов | шт. | 8 |  |
| 2 | стр-во метал. труб отв. 0,325 м | шт./п.м. | 3/25,3 |  |
|  | Дорожные устр-ва и обстановка дороги |  |  |  |
| 1 | дорожные знаки | шт. | 52 |  |
|  | Устр-во автобусных остановок | шт. | 2 |  |
| III | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |
|  | устр-во тротуаров | п.м. | 1026 |  |
|  | устр-во пешеходного мостика | шт. | 6 |  |
| IV | Временные здания и сооружения (3,28%) |  |  |  |
| V | Прочие работы и затраты |  |  |  |
|  | перевозка работников автомоб. транспортом |  |  |  |
| VI | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |
|  | резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1,5%) |  |  |  |

Заказчик							Подрядчик

__________________/                                  /	                           _______________/	               /

Приложение №2

к  муниципальному контракту №

от                    2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов

| п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
|  | ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании |
|  | ГОСТ 10060.3-95 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 10060.4-95 | Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
|  | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности |
|  | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
|  | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости |
|  | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12784-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
|  | ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |
|  | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности |
|  | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 16557-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
|  | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
|  | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
|  | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-94 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими метода |
|  | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23061-90 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-79 | # Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
|  | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
|  | ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
|  | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 2517-85 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
|  | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
|  | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30491-97 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
|  | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения |
|  | ГОСТ 4333-87 | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле |
|  | ГОСТ 6139-91 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-94 | ### Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
|  | ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения |
|  | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
|  | ГОСТ 10807-78 | Знаки дорожные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 50970-96 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25695-91 | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
|  | ГОСТ 25825-83 | Светофоры дорожные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 12.0.003-74 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.013-78 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
|  | # ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
|  | ГОСТ 21.001-93 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ Р 8.563-96 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 12.1.052-97 | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения |
|  | ГОСТ Р 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-98 | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительного производства. |
|  | # СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве. |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
|  | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
|  | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы. |
|  | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | СНиП lll-4-80* | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. |
|  | - ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 17-77 | Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ВСН 24-88 | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог. |
|  | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | ВСН 38 – 90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
|  | ВСН 39-79 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. |
|  | ВСН 41-88 | Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ВСН 50-87 | Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов |
|  | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог |
| 150. | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |

Заказчик						Подрядчик

__________________/                            /	                           _______________/                           /

РАЗДЕЛ 22.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| №п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 1.1. | Муниципальный заказчик | Администрация МО «Малопургинскийрайон» |
| 1.2. | Место нахождения | Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, пл. Победы, 1 |
| 1.3. | Почтовый адрес | Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, пл. Победы, 1 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | mal-purga@udmnet.ru |
| 1.5. | Контактный телефон | (34-138) 4-19-43 |
| 1.6. | Форма торгов | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт |
| 1.7. | Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги местного значения в соответствии с проектной документацией : «Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе».Объем выполняемых работ: 1 км. |
| 1.8. | Официальное печатное издание | Газета «Маяк» |
| 1.9. | Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | www.malayapurga.ru а так же www. goszakaz-udm.ru |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА |  |
| 2.1. | Место выполнения работ | Малопургинскийрайон Удмуртской Республики |
| 2.2. | Условия выполнения работ | Выполнение работ осуществляется в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам |
| 2.3. | Срок выполнения работ | С 15.06.2011г. до 18.07.2011г. |
| 2.4. | Требования к выполняемым работам | Изложены в техническом задании настоящей документации об аукционе |
| 2.5. | Требования к качеству работ | Указаны в техническом задании документации об аукционе и проекте муниципального контракта, который является неотъемлемой частью документации об аукционе |
| 3. | НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЦЕНА ЛОТА) |  |
| 3.1. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс.руб. | 10 986,404 В том числе возвратные суммы : 13,420 тыс.руб. |
| 3.2. | Форма, срок и порядок оплаты работ | Оплата работ по контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуры. |
| 3.4. | Источник финансирования заказа | Субсидии из федерального бюджета и субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
| 3.5. | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта (цена лота) формируется с учетом суммы налога на добавленную стоимость, других обязательных платежей и всех затрат, связанных с выполнение работ |
| 3.6. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | Российский рубль |
| 4. | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |  |
| 4.1. | Участники размещения заказа | Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 4.2. | Требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято 5)отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 5. | порядок предоставления Документация об аукционе |  |
| 5.1. | Срок предоставления документации об аукционе | С 24.12.2010 г. по 15.02.2011г. по рабочим дням с 08.30 час. до 17.30 час.(в пятницу до 16.30 час.) с перерывом на обед с 12.12 час. до 13.00 час. |
| 5.2. | Место предоставления документации об аукционе | 426033, г.Ижевск, ул.Кирова,22, кабинет №208 |
| 5.3. | Порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления |
| 5.4. | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется без взимания платы |
| 6. | требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |
| 6.1. | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме |
| 6.2. | Состав заявки на участие в аукционе | 1)опись входящих в состав заявки документов (форма Ф-1); 2)сопроводительное письмо к заявке на участие в аукционе (форма Ф-2); 3)сведения об участнике размещения заказа: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма Ф-3); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 4)сведения о качестве работ в свободной форме; 5)документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); б) копия документа, подтверждающего соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования (копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, являющимся предметом аукциона); В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 6.3. | Срок действия заявки на участие в аукционе | До завершения процедуры размещения заказа |
| 7. | инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе |  |
| 7.1. | Официальный язык заявки | Русский |
| 7.2. | Оформление заявки | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. |
| 8. | ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |  |
| 8.1. | Дата опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона | 24.12.2010г. |
| 8.2. | Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе | Со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона по рабочим дням с 08.30 час. до 17.30 час. (в пятницу до 16.30 час.) с перерывом на обед с 12.12 час. до 13.00 час. |
| 8.3. | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 16.02.2011 г. до 09.40 час. |
| 8.4. | Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе | Не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки |
| 8.5. | Место подачи заявок на участие в аукционе | 426033,г.Ижевск, ул.Кирова, 22, кабинет №208 |
| 9. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |  |
| 9.1. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, тыс.руб. | 549,3202 |
| 9.2. | Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть перечислены по ниже указанным реквизитам до момента подачи участником размещения заказа заявки на участие в аукционе, т.к. заявка на участие в аукционе должна содержать документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). |
| 9.3. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств | Минфин Удмуртии (Миндортранс УР (л/с 05807136010) р/с 40302810900004000077 БИК 049401001 Банк: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск ИНН 1831138480 КПП 183101001 |
| 10. | порядок Рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |
| 10.1. | Место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 22. |
| 10.2. | День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 16.02.2011 г. в 09.40 час. |
| 10.3. | Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе | Не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| 10.4. | Срок и место размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе | Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. |
| 11. | УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ |  |
| 11.1. | При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе | в случае: 1) непредоставления документов, определенных разделом 10 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ; 2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 настоящей документацией об аукционе; 3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; 4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. |
| 12. | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ аукциона |  |
| 12.1. | Место проведения аукциона | 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 22, актовый зал |
| 12.2. | Место регистрации участников аукциона | 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 22, кабинет № 208 |
| 12.3. | Дата и время проведения аукциона | 21.02.2011 г. в 09.40 час. |
| 12.4. | «Шаг аукциона», тыс.руб. | 549,3202 |
| 12.5. | Сроки место размещения протокола аукциона | Протокол аукциона размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания протокола на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания протокола. |
| 13. | Заключение государственного контракта ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА |  |
| 13.1 | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта | Не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 13.2. | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения контракта и может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее 20 дней с момента размещения указанного протокола. |
| 14. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА |  |
| 14.1. | Размер обеспечения исполнения контракта, тыс.руб. | 3 295,9212 |
| 14.2. | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | В срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта |
| 14.3. | Способ обеспечения исполнения обязательства | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией; - Договор поручительства ; - Передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита); |
| 14.4. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств | Минфин Удмуртии (Миндортранс УР (л/с 05807136010) р/с 40302810900004000077 БИК 049401001 Банк: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск ИНН 1831138480 КПП 183101001 |

РАЗДЕЛ 24.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

|  | График производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Срок выполнения работ |
|  | Реконструкция автомобильной дороги местного значения в соответствии с проектной документацией : «Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе» | км | 1,000 | С 15.06.2011г. до 18.07.2011г. |
| I | Подготовка территории строительства |  |  |  |
| 1 | подготовительные работы (разборка сущ. труб) | шт./п.м. | 2/22,10 |  |
| 2 | подземная кабельная линия связи | п.м. | 165 |  |
| 3 | защита сущ-го подземного кабеля по профилю А-А | шт. | 1 |  |
| 4 | воздушная линия связи |  |  |  |
| II | Основные объекты строительства |  |  |  |
|  | Земляное полотно | м3 | 3 407 |  |
|  | укрепление кюветов | м3/м2 | 79,8/265 |  |
|  | Дорожная одежда | м2 | 10 017 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |
| 1 | стр-во круглой ж.б. трубы отв. 1,0 м | шт/пм | 1/18,69 |  |
| 2 | укрепительные работы у ж.б. трубы отв. 1,0 м | м2 | 34,6 |  |
| 3 | стр-во круглой метал. трубы отв. 0,63 м | шт/п.м. | 1/14,0 |  |
|  | Пересечения и примыкания |  |  |  |
| 1 | устр-во примыкания и односторонних съездов | шт. | 8 |  |
| 2 | стр-во метал. труб отв. 0,325 м | шт./п.м. | 3/25,3 |  |
|  | Дорожные устр-ва и обстановка дороги |  |  |  |
| 1 | дорожные знаки | шт. | 52 |  |
|  | Устр-во автобусных остановок | шт. | 2 |  |
| III | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |
|  | устр-во тротуаров | п.м. | 1026 |  |
|  | устр-во пешеходного мостика | шт. | 6 |  |
| IV | Временные здания и сооружения (3,28%) |  |  |  |
| V | Прочие работы и затраты |  |  |  |
|  | перевозка работников автомоб. транспортом |  |  |  |
| VI | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |
|  | резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1,5%) |  |  |  |