В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики» на 2024 год проведено контрольное мероприятие О проведении проверки реализации национального проекта «Жилье и городская среда  за период с 01 января 2023 года по 31 марта 2024 года, по результатам которой выявлены следующие нарушения и недостатки:

Оплата за выполненные работы произведена в соответствии с платежным поручением  №20593 от 26.06.2023 года и платежным поручением №20594 от 26.06.2023 г., с нарушением срока на 15 дней (п.2.7 контракта в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке).

В нарушение ч.ч.5,6,7,8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ к поставщику не предприняты меры по взысканию пеня и штрафов за нарушение сроков исполнения обязательств.  По условиям  контракта срок завершения работ до 10.07.2023 г., акт о приемке выполненных работ подписан  26.07.2023 г.

Оплата за выполненные работы произведена в соответствии:

платежным поручением № 28384 от  07.09.2023 г., с нарушением срока на 22 дня.

платежным поручением № 28783 от  08.09.2023 г., с нарушением срока на 23 дня.

платежным поручением № 28382 от  08.09.2023 г., с нарушением срока на 23 дня.

(п.2.7 контракта в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке).

Председатель Контрольно-счетного

органа Малопургинского района                                                                К.Н. Санников